Приложение № 3

к извещению запроса котировок

№ ____ от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«на выполнение работ по ремонту бытовых помещений здания гаража филиала аэропорт Беринговский ФКП «Аэропорты Чукотки».

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы |
| 1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,12 |
| 2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,036 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | 100 коробок | 0,02 |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,11 |
| 5 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,158 |
| 6 | Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой | 100 коробок | 0,01 |
| 7 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,036 |
| 8 | Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85х67 мм | компл. | 2 |
| 9 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 2 |
| 10 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 100 м2 основания | 0,158 |
| 11 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,158 |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,11 |
| 13 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,18 |
| 15 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,67 |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |
| 17 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |
| 18 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |
| 19 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,146 |
| 21 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,0124 |
| 22 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,24 |
| 24 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 11 км; нормативное время пробега 1,093 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,24 |

Срок выполнение работ: с 01 марта 2012г. по 20 марта 2012г.